# 东源县智慧停车全县“一张网”建设项目

# 重大行政决策草案

### （征求意见稿）

## 一、决策事项

为有效缓解东源县停车矛盾，拟开展路内泊位、公共停车场停车泊位的收费管理。合理确定收费标准，充分发挥价格杠杆对供需关系的调节作用，提高泊位周转率、缓解机动车停车供需矛盾，提高停车资源配置效率。

同时在部分路内车位、公共停车场建设充电桩，完善电动汽车配套设施建设，实现充电桩与东源县新能源汽车发展需求相适应，促进节能减排、低碳经济和循环经济的发展，推动资源节约型、环境友好型社会的建设。

## 二、决策目标

（一）随着东源县社会经济的快速发展，城市规模不断扩大，机动车保有量迅猛增长，城区交通秩序混乱、高峰期拥堵等问题日益凸显。为缓解停车矛盾，拟实施东源县智慧停车全县“一张网”建设项目，开展路内泊位、公共停车场停车泊位的收费，不断优化分类和管理方式，理顺收费结构，合理确定收费标准，利用价格杠杆合理分流车辆，提高泊位周转率、缓解机动车停车供需矛盾，实现机动车的有序停放，促进城市道路交通的有序和畅通；同时给市民的出行带来便捷，提升城市管理能力，增强智慧城市建设，为绿美河源的发展营造良好环境。

（二）随着中国经济的持续飞跃发展，汽车保有量也在持续上升，不仅大量消耗石油资源，其尾气排放也在不断助增对环境的污染。因此，加快汽车产业的转型升级、积极发展新能源汽车成为我国网络是电动汽车普及应用的关键，加强电动汽车充电设施基础建设是促进低碳经济和循环经济发展，推动资源节约型、环境友好型社会建设的重要举措。

目前东源县公共充电桩数量与需求相差较远，建设路内车位、公共停车场充电桩并把充电桩收入纳入市政公共资源有偿使用项目进行管理，实现充电桩与河源市新能源汽车发展需求相适应，保障能源安全，促进节能减排，防治大气污染。

## 三、决策依据

1.《重大行政决策程序暂行条例》（国令第713号）；

2.《河源市人民政府关于印发河源市重大行政决策程序实施办法的通知》（河府〔2024〕11号）；

3.《关于印发河源市电动汽车充电基础设施建设“十四五”实施方案的通知》（河发改能源〔2022〕199号）；

4.《市政公共资源有偿使用收入管理办法》（财税〔2016〕116号）；

5.《城市市容和环境卫生管理条例》（中华人民共和国国务院令第101号）；

6.《广东省发展和改革委员会 广东省住房和城乡建设厅 广东省交通运输厅 广东省市场监督管理局关于完善机动车停放服务收费政策的指导意见》（粤发改规〔2022〕10号）；

7.《广东省道路交通安全管理条例》；

8.《广东省人民政府办公厅关于印发加强和改进全省城市停车管理工作指导意见的通知》（粤府办〔2020〕19号）；

9.《中华人民共和国价格法》；

10.《广东省定价目录（2022年版）》；

11.《河源市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

12.《东源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

13.《东源县国土空间总体规划（2021—2035年）》。

按照《河源市人民政府关于印发河源市重大行政决策程序实施办法的通知》（河府〔2024〕11号）的规定，实施东源县智慧停车全县“一张网”建设项目，开展河源市东源县城市政道路路内停车泊位、公共停车场、充电桩的收费管理，并将收费纳入市政公共资源有偿使用收入。

## 五、措施方法

根据《河源市人民政府关于印发河源市重大行政决策程序实施办法的通知》（河府〔2024〕11号）规定：“重大行政决策作出前，应当依法履行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定的程序”。具体实施步骤如下：

### （一）公众参与环节

1.将决策事项草案通过政府网站发布，征求意见时间不少于30天。

2.通过发放调查问卷向广大市民，公开征集意见建议。调查问卷包括决策草案内容、泊车存在问题、充电桩设置合理性、措施和建议、诉求表达等方面内容。

3.召开座谈会。邀请社会公民、法人、人大代表、相关职能部门代表参加座谈会，让各方提供自己的意见和建议。

### （二）专家论证环节

1.确定咨询论证专家，专家人数不少于7人；

2.提前7日向专家提供咨询论证所需的资料；

3.采取论证会方式开展论证，专家小组组长负责论证会的主持以及组织出具专家论证意见书；

4.决策事项承办单位通过适当方式听取、收集专家的意见建议；

5.决策承办单位对专家论证意见进行汇总整理、分析研究，形成专家论证报告。专家论证意见书应当作为专家论证报告的附件；

6.决策承办单位将专家论证意见作为重大行政决策的重要参考，对合理可行的予以采纳，对不予采纳的意见和建议，应当说明理由，并由参会全部专家签字确认。

### （三）风险评估环节

委托具备相应资质的专业机构、社会组织等开展第三方评估，判定风险等级，提出一系列综合和专项风险防范、化解措施。

### （四）合法性审查环节

1.决策承办单位集体讨论重大行政决策草案前，由本单位负责法制工作的机构对重大行政决策草案进行合法性审查，未经合法性审查或者经审查不合法的，不得提交本单位集体讨论。

2.经决策承办单位集体讨论通过后的重大行政决策事项，送请县司法局进行合法性审查，并出具书面合法性审查意见。

### （五）集体讨论决定环节

1.通过合法性审查的重大行政决策事项，经县政府分管负责人审核重大行政决策草案及相关材料后，由县长决定提交县政府常务会议或者全体会议讨论决定。

2.重大行政决策通过后，出台前决策机关党组应当向同级党委请示报告	。

### （六）决策公布与归档

决策机关应当及时在县政府网站公布重大行政决策，决策承办单位应当同步组织开展解读，并将履行决策程序形成的记录、材料及时完整归档。

## 六、时间步骤

本重大行政决策经县政府常务会议集体讨论决定，向同级党委请示报告通过后开始实施。

## 七、决策执行部门

东源县城市管理和综合执法局

## 八、配合部门

（一）县发展和改革局负责协调相关部门制定收费标准并对外公示。

（二）县公安局交警大队负责该项目的统筹协调和监督管理，参与停车场的规划等相关工作。

（三）县自然资源局、县住房和城乡建设局根据职责分工配合做好该项目的规划、选址和建设等工作。

（四）县市场监管局依法查处不执行政府定价或政府指导价、不按规定明码标价、价格欺诈等行为。

（五）县工业商务和信息化局负责协调该项目的智能化、信息化、自动化建设中的相关问题，会同通信管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（六）县委网信办负责该项目的公民个人信息保护的监督管理和舆论引导，关注网络舆情，及时妥善管控、处置负面舆情。

（七）县供电局负责提供智慧停车、智慧充电的电力设施等供应保障。

（八）县委宣传部负责东源县智慧停车全县“一张网”建设项目的集中、广泛宣传，要明确专人，全过程参与该项目的宣传报道工作。

（九）县交通运输局等其他相关部门按照职责分工配合开展工作。

## 九、意见反馈方式

1.电子邮件发送至：dycg8339010@163.com；

2.联系人：伍家烨；联系电话：0762-8339010。